Załącznik Nr 6

Bytom, 10-01-2012r.

INFORMACJA

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. – Jednostka Realizująca Projekt przygotowując  postępowanie  przetargowe  dotyczące przeprowadzenia audytu za 2010r. projektu realizowanego z Funduszu Spójności  pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom” nr (2004/PL/16/C/PE/004) przedstawia niezbędne informacje dotyczące  przedmiotowego postępowania.

1. Realizacja projektu dotyczy okresu od 2006-2011r.

| ZESTAWIENIE PONIESIONYCH I PLANOWANYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 25.11.2009 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROK | OGÓŁEM EURO | OGÓŁEM PLN |
| 2006 | 1 972 920,44 | 7 718 832 ,14() |
| 2007 | 6 050 974,68 | 22 715 871,05(1) |
| 2008 | 7 982 848,38 | 28 558 842,71(1) |
| 2009 | 38 255973,38 | 164 660 037,96(1) |
| 2010 | 30 607 051,40 | 121 356 927,57(1) |
| 2011 do 30.06.2011r. | (-) 107 273,69 | 975 049,84(1) |
| RAZEM | 84 762 494,59 | 345 985 561,27 |

2. Wykonanie rzeczowe projektu za 2011r. stan na 30.06.2011r  100% a wykonanie finansowe 100 %.

3. Ilość wystawionych faktur za 2010r. dotyczących nakładów  inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych około 15 szt., wystawionych w ramach  35  kontraktów.

4. Źródła finansowania :   Fundusz Spójności; Pożyczka Płatnicza; Kredyt preferencyjny NFOŚiGW; Kredyt   Preferencyjny BOŚ S.A; Pożyczka Inwestycyjna NFOŚiGW; Pożyczka WFOŚiGW

Kurs zgodnie z  systemem FK